陆丰市水网建设规划

（简本）

陆丰市水务局

2025年9月

目 录

第一章 规划背景	1

第二章 总体要求	3

第三章 建设安全高效的城乡供水网	7

第四章 筑牢河海安澜的防洪（潮）减灾网	11

第五章 打造绿色健康的生态水利网	15

第六章 建设优质普惠的农村水利网	19

第七章 赋能智能高效的数字孪生水网	21

第八章 推进水网融合发展	23

第九章 投资与保障措施	25

第一章 规划背景

进入新发展阶段，水利建设形势发生了深刻变化，加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水灾害、水资源、水生态、水环境问题，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。2023年5月，中共中央、国务院印发实施的《国家水网建设规划纲要》对国家水网的布局、结构、功能和系统集成作出了顶层设计。水利部陆续印发《关于实施国家水网重大工程的指导意见》《关于加快推进省级水网建设的指导意见》，广东省水利厅印发《关于开展广东省水网建设规划编制工作的通知》等多项国家、省部级政策文件均明确指出开展国家、省、市、县级水网建设规划编制是从根本上解决新发展阶段水安全问题，构建水利发展新格局，推进水利高质量发展的重要抓手。为深入贯彻落实习近平生态文明思想和关于治水重要论述以及建设国家水网的重要指示精神，实现“851”水利高质量发展蓝图，迫切需要科学谋划、系统布局，编制《陆丰市水网建设规划》，全面加强水利基础设施体系建设，积极构建水网格局，为陆丰市社会经济高质量发展提供坚实的水利支撑。

陆丰市位于粤东沿海碣石湾畔，介于粤港澳大湾区与汕潮揭都市圈两个经济特区之间，国土总面积约1702.88km2，境内地势较平坦，独流入海河流较多，海洋资源丰富，素有“粤东明珠”之称。一直以来，陆丰市积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，奋力推进“四生”水利基础设施网络建设、强化提升涉水事务监管水平、深化水利改革发展等各项工作，治水兴水取得显著成效，行业管理能力不断提升，为陆丰市水网建设奠定了坚实的基础。

为科学规划陆丰市水网布局，有效衔接汕尾市水网并指导陆丰水网建设，陆丰市水务局组织编制了《陆丰市水网建设规划》（以下简称《规划》）。《规划》立足陆丰市情、水情，紧扣“中国式现代化”和“高质量发展”两个主题，落实省委“1310”具体部署，以提升水资源调配、水灾害防御、水生态修复能力为核心，研究提出了“一横一纵、双源互济、六库九闸”的陆丰水网总体布局，明确了构建安全高效的城乡供水网、河海安澜的防洪（潮）减灾网、绿色健康的生态水利网、优质普惠的农村水利网、智慧增效的数字孪生网等各项任务和实施安排。

第二章 总体要求

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对广东系列重要讲话和指示批示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，紧扣“中国式现代化”和“高质量发展”两个关键，落实省委“1310”具体部署，市委和“1+2+9”工作安排，以“百县千镇万村高质量发展工程”和“绿美广东”生态建设为引领，以全面提升水安全保障能力为目标，全面构建安全高效的城乡供水网、河海安澜的防洪（潮）减灾网、绿色健康的生态水利网、优质普惠的农村水利网、智能增效的数字孪生水网，提升水网融合发展水平，提高水管理水治理能力。不断满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化和活力水经济的需求，持续推进陆丰市水利治理体系和治理能力现代化，为陆丰市社会经济高质量发展，融入“双区”，当好粤东蓝色崛起示范区、汕尾高质量发展新引擎，打造深圳都市圈与汕潮揭都市圈有机衔接的枢纽城市、生态宜居宜业宜游滨海城市，提供坚实的水安全保障。

- 基本原则

坚持节水优先、高效利用。加强水资源节约保护，提高水资源利用效率，严格水资源开发利用全过程管理，有效控制水资源消耗总量和强度，加强用水需求管理，以水定需、量水而行，抑制不合理用水需求，促进人口、经济等与水资源相均衡，在区域规划和工程前期推进节水评价工作中，把水资源作为最大的刚性约束，落实水资源消耗总量和强度双控，推动用水方式由粗放低效向高效利用转变。

坚持人水和谐、绿色生态。牢固树立生态文明思想，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，强化水资源刚性约束，引导空间格局、产业结构、生产方式和消费模式向节约集约利用方向转变。将绿水青山就是金山银山的理念融入水网规划、建设和运行全过程，持续改善水生态环境，促进经济社会发展与水资源水环境承载能力相协调。

坚持系统治理、衔接融合。陆丰市位于广东省粤东沿海，洪涝潮旱多重灾害并发，统筹陆丰发展与安全，必须树立山水林田湖草是一个生命共同体的系统思想，协调上下游、干支流、左右岸、城市乡村，统筹解决水资源水生态水环境水灾害问题。加强与省级水网、汕尾市级水网以及周边地市水网衔接，促进水网与其他网络协同合作。

坚持科技赋能，激发活力。发挥科技创新引领作用，大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强实体水网与数字水网相融合。创新高质量现代化水网建设和运行管理体制机制，推动水网重大工程投融资机制改革以及水利重点领域和关键环节改革攻坚。传承水文化遗产，激活水市场经济，使水网建设更加多元化，充满活力。

- 规划范围

本次陆丰市水网规划范围为陆丰市行政辖区（不含华侨管理区），规划面积1670.88km2。包括17个镇（碣石镇、大安镇、潭西镇、博美镇、八万镇、南塘镇、湖东镇、甲子镇、甲东镇、甲西镇、西南镇、上英镇、桥冲镇、内湖镇、河东镇、陂洋镇、金厢镇），3个街道（东海街道、城东街道、河西街道），2个场（大安农场、铜锣湖农场），1个区（星都经济开发试验区）。

- 规划水平年

现状基准年为2022年（部分数据更新至2024年），规划水平年2035年，远景展望2050年。

- 规划目标

到2035年，建成与陆丰市经济社会发展水平相适应的水网体系。陆丰水网主脉络全面建成，与汕尾市水网大动脉衔接配套、匹配贯通。陆丰市水资源安全高效利用水平、水旱灾害防御能力、水生态保护治理能力、农村供水保障水平、水网智慧化水平、现代水治理管理水平明显提高，达到汕尾市先进水平，现代化县级水网体系基本建成。

展望2050年，全面建成与人民群众美好生活向往相适应、与广东高质量发展要求相协调、与广东推进中国式现代化建设进程相匹配、与汕尾市建设沿海经济带靓丽明珠相契合，与陆丰市建设生态宜居宜业宜游滨海城市相统一，具备先进水治理体系和治理能力的现代水网体系。

- 水网总体布局

根据陆丰市自然地理格局、水系脉络和水利基础设施网络，立足“—核两区、两带一廊”国土空间总体格局和“一带三屏三廊”生态布局，围绕融入“双区”，当好粤东蓝色崛起示范区、汕尾高质量发展新引擎等区域重大发展目标，衔接“一横两纵、双轴双济、十库十闸”的汕尾水网总体布局，以螺河、龙潭水库两个重要水源为基础，以粤东水资源优化配置工程、龙潭水库至甲东镇引水工程、螺河至碣石引水工程、螺河至虎陂水库等引调水工程为通道，结合已建的城区供水水源工程、三溪水水库引水工程等，通过联网、扩网、强链加强区域水资源互补共济，以龙潭水库、螺河桥闸、乌坎水闸等大中型水库、水闸为结点，增强水网水资源调配能力和洪水调蓄能力，构建“一横一纵、双源互济、六库九闸”的水网工程总体格局，有效衔接并协调融合汕尾市级水网，以及周边县（市、区）水网。

第三章 建设安全高效的城乡供水网

- 总体布局

基于陆丰市现状及规划的供水工程体系，考虑产业发展需求、陆丰市城乡生活及工业用水需求，陆丰水资源配置总体布局为“两河三区，双源互济”。

两河：螺河、乌坎河（八万河）。螺河、乌坎河为陆丰市内集雨面积500km2以上的2条主要两条河流，多年平均径流量约25.99亿m3。

三区：西片供水区、中部供水区、东南片供水区。按照陆丰市各地区水源情况，供水区域划分为3个供水区域，即西部螺河供水区、中部乌坎河（八万河）供水区、东南片龙潭水库供水区。

双源互济：螺河、龙潭水库为陆丰市的主要水源。通过螺河至碣石引水工程、螺河-虎陂水库引水工程等调水至陆丰市东南片（龙潭供水片区）；陆丰市城区供水工程从龙潭水库引水至陆城水厂作为陆丰城区的水源保障。

- 水资源供需分析

现状2022年陆丰市用水总量为4.52亿m3，结合经济社会发展指标预测成果，考虑节水模式下的用水效率指标，预测到2035年需水量为4.99亿m³，可供水总量为6.53亿m3，满足规划供水需求。

- 重点工程

粤东水资源配置工程。粤东地区水资源配置工程充分利用韩江丰水期余水，拟从韩江干流取水，建设输水管道分别输水至揭阳龙颈水库、汕头大南山水库群、揭阳石榴潭水库、汕尾龙潭水库，取水规模为50.0 m3/s。远期韩江粤东地区水资源配置工程实施后，龙潭水库向螺河引水流量为5m3/s，黄塘取水口向公平水库引水设计流量12 m³/s。

螺河至碣石引水工程。随着龙潭片区的发展，需水量将不断增加，而“龙潭—巷口—尖山”供水体系的供水能力有限，需要另辟水源，增加龙潭片区供水能力。目前螺河流域开发利用程度较低，在保证不影响螺河下游生态和现有用水的基础上，从螺河引水丰水期余水至虎陂水库（扩建），补充龙潭等片区用水的缺口。新建螺河桥闸至碣石引水管线，沿途经博美镇、桥冲镇、虎陂水库（扩建）至碣石镇，线路长31.0km，设计取水流量为10万t/d。

粤东水资源配置工程汕尾市东南支线工程。项目结合粤东水资源配置工程，规划对龙潭-尖山供水体系进行改造，从龙潭水库取水，沿东部区域新建隧洞取水口分岔管引水交水至汕尾新材料产业园，在华侨水厂、尖山水库、甲东水厂预留分水口，输水管线总长50km。新建输水管线50km，取水口泵站1座，甲东水厂规模为10万m³/d，新材料产业园水厂为20万m³/d。该工程的建成将大幅减少龙潭片区的输水损失，解决沿程华侨管理区、碣石镇、南塘镇、三甲地区及新材料产业园区的用水难的问题。

虎陂水库扩容工程。虎陂水库位于陆丰市桥冲镇，集雨面积8.30km2，坝址多年平均径流量930万m3，总库容732万m3，兴利库容519万m3，是一座防洪、灌溉为主的小（1）型水库。规划扩建虎陂水库，一方面将其作为螺河至碣石引水工程的调蓄水库，另一方面作为龙潭片区、乌坎河片区的备用水源，应对特殊干旱期的用水。虎陂水库扩建后，总库容4700万m3，兴利库容4500万m3。

城镇供水保障。规划水平年陆丰市对陆城水厂进行扩建，规模增加至为20万t/d，碣石镇玄武山水厂规模增加至8万t/d。增加螺河引水经陆丰碣石镇、博美镇、桥冲镇的解决生活、工业用水，新建八万水厂、陂洋水厂、甲东镇自来水厂、甲西镇自来水厂，扩建博美水厂、西南水厂、南塘镇自来水厂。在保证不影响螺河下游生态和现有用水的基础上，从螺河引水丰水期余水至虎陂水库（扩建），补充龙潭片区用水的缺口。

农村供水保障。保障灌区农业供水水源，推陆丰进大灌区建设。目前，陆丰市已规划建设龙潭大灌区工程，整合现有大中型灌区，2035年完成后有效灌溉面积达到50.2万亩。为保障农业用水安全，龙潭片区规划水源体系包含蓄水工程（龙潭水库、牛角隆水库、三溪水水库、五里牌水库、虎陂水库、西坑水库等）、引提水工程（螺河、乌坎河）。龙潭大灌区配套工程包括：新建龙潭水库-巷口水库-五里牌水库-大肚坑水库连通工程、扩建虎陂水库工程等，新建渠系约19km。同时粤东水资源配置工程以供水任务为主，交水点为龙潭水库，在满足城乡用水的同时可兼顾灌区用水。保障农村供水水源，推进集中供水设施建设。实施农村供水保障工程，加强中小型水库等稳定水源工程建设和水源保护，统筹推进县镇村集中供水设施及配套管网建设，有条件的地区推进城乡供水一体化、标准化、规模化供水，因地制宜解决农户安全饮水问题。推进市城区农村饮水工程、陆丰市农村集中供水升级改造工程、农村集中供水管网扩建工程等农村饮水安全巩固提升工程。

- 水资源节约利用

强化资源刚性约束，完善用水过程管理。强化节水约束性指标管理，严格用水全过程管理，加强用水监督管理。

推动农业节水增效，挖掘农业节水潜力。加快推进灌区节水改造，推广农业节水技术，深化农业水价综合改革，统筹推进农村生活节水，抓实农业节水增效。

推动工业节水减排，提高工业用水效率。优化高耗水产业布局，推动工业企业节水改造，推广节水工艺，推行水循环梯级利用，树立一批节水型企业标杆引导其他企业对标。

推进非常规水利用，构建多元用水格局。将再生水、雨水、海水等非常规水纳入水资源统一配置，推进污水资源化利用、海水淡化、雨水集蓄与利用，逐步提高非常水利用量，提高供水保障能力。

- 应急供水保障

备用水源。陆丰市西部中心城区以螺河为主水源，以龙潭水库为备用水源；中部乌坎河（八万河区域）；东部以龙潭-巷口尖山水库为水源，以正在实施的螺河至碣石引水工程作为备用水源。

第四章 筑牢河海安澜的防洪（潮）减灾网

一、总体布局

遵循陆丰市北部依山南部临海、河流水系相对独立的独特区位及自然规律和“内有区域突发性洪水、外有海潮顶托及台风袭击”的防汛特点，按照“流域统筹、分区治理、外挡内消、高低分排”思路，合力构筑“三片十区、中疏外挡”的防洪（潮）布局。

“三片”是指螺河、乌坎-鳌江-龙江、东溪-南部沿海三大主要防洪（潮）片区；“十区”分别指螺河片区、乌坎-鳌江-龙江片区和东溪-南部沿海片区涉及的共计35个主要防洪（潮）保护区。“中疏”是指充分发挥东溪、河口滩地的疏导作用和河道清淤治理的疏通作用，保障洪水出路畅通；“外挡”就是指通过江河堤防、挡潮闸和海堤构筑封闭防洪（潮）工程体系，实现泄洪挡潮，降低洪潮灾害对两岸居民及农田的威胁。

防洪（潮）方面，规划通过分流域、分片区系统治理，推进“十区”防洪（潮）封闭圈建设，强化各骨干水系堤库结合、分区控泄、泄洪挡潮的防洪（潮）工程体系。结合水旱灾害防御工作的部署，将工程措施与优化调度、精细化控制、科学管理等非工程措施相结合，形成全过程立体化的防洪（潮）体系，共同抵御洪潮灾害。

治涝方面，以城市内涝治理达标为重点，蓄排并举，建成兼顾排涝闸站、城市蓄滞水体、内河整治、分洪工程的治涝工程体系，提升内涝防御水平，增强城市治涝能力。

二、主要江河、沿海防洪（潮）治理规划

开展螺河、乌坎河、鳌江等主要河流干流治理工程，共治理河长11.43km，其中新（改）建堤防13.04km，新建护岸工程4.60km，并对沿线穿堤建筑物及相邻水系进行治理。

陆丰市规划范围内现有136宗水库工程，其中大型水库1宗，中型水库5宗，小型水库130宗。截止2023年底，上述136宗水库均已完成安全鉴定和病险水库除险加固任务。本次规划按《水库大坝安全鉴定办法》对全市水库开展动态安全鉴定及除险加固。

陆丰市现有大中型水闸9宗，本次规划结合安全鉴定结果，重点推进螺河水闸、东河八孔水闸、湖东桥闸、碣石桥闸、八万河水闸和盐埕尾十四孔水闸共6宗水闸重建工程，并于2025年底前完成盐埕尾十四孔水闸重建工作，2026年汛期前完成螺河水闸重建工作。规划对其他小型水闸开展动态安全鉴定与除险加固或重建。

结合《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026）》和《广东省生态海堤建设“十四五”规划》，对陆丰市金厢海堤、上英-潭西海堤、碣石海堤、湖东海堤、陆丰-乌坎海堤共5宗海堤实施达标加固工程，规划加固海堤59.014km，并对沿线穿堤涵闸开展达标建设或重建。

三、中小河流治理规划

治理项目以县城、乡镇、农田防护区为主。规划治理河流32条，治理措施主要采用筑堤、清淤疏浚、护岸等工程措施，规划治理河长246.95km，加固堤防49.25km，护岸长度153.60km，清淤疏浚200.61km。其中规划近期治理东河、长山河支流潭头溪、双湖河、西溪河、甲西内溪、石清溪、甲东东溪、甲东内溪、歪桥排涝沟、甘坑河、白沙河、长山河苑西段、陂沟河内洋村段、溪碧河、天湖溪、三渡溪、新葫河、响水溪、南溪河支流、湖东水分支、金厢下埔河、田仔河等22条中小河流，共计治理河长162.55km，加固堤防39.55km，护岸长度71.3km，清淤疏浚124.31km；规划远期治理老西河、棋子埔、崔陂水、洗鱼溪、屯埔水、西山河、青塘河、八万河（八万村段）、中沟河、崎头三孔排洪沟、湖东水支流共11条中小河流，共计治理河长84.4km，加固堤防9.7km，护岸长度82.3km，清淤疏浚76.3km。

四、排涝规划

陆丰市涝区规划采用“高水高排、低水低排、自排为主，强排为辅”的治理思路，按照 10 年一遇规划治涝标准，对涝区内排涝河涌实施综合整治，构建 “全域统筹、分区适配、防排协同、生态长效” 的一体化排涝体系。针对鳌江、螺河、乌坎河及沿海水系特点，规划高水区域导排路径、疏通低水区域自排通道，构建主次分明的排水网络，实现 “高水不侵低区、低水高效外排”；以自排能力提升为主，优化主次水系功能，仅在螺河中下游低洼区、沿海潮水顶托区等自排薄弱处配置强排设施补位；兼顾防排协同，对内筑牢排水通道，对外强化海堤、防潮闸等设施，阻隔潮水、客水倒灌，因地制宜进行局部河段扩宽、清淤疏浚、河坝改造，增强涝区排涝能力，满足局域排涝需求。

五、山洪灾害防治规划

按照防治结合、以防为主的方针，工程与非工程措施相结合，在陆丰市陂洋镇内洋村等重点区域开展山洪灾害防治工作，实施山洪沟治理、河道清淤疏浚、堤岸建设及水土保持建设，规划治理山洪沟1.45km，新建一批山洪灾害预警点。

六、加强洪潮涝风险控制

按照“两个坚持、三个转变”防灾减灾新理念，完善更新洪涝风险图成果，加强洪潮涝风险规避、调控和抵御能力建设，通过科学制定洪潮涝风险区划、升级防汛调度指挥决策系统、强化完善水文监测站网体系等措施控制洪潮涝风险，加强超标准洪水应对能力。

第五章 打造绿色健康的生态水利网

一、总体布局

以“因河而拓，向海而兴，海河共治、水美陆丰”为主旨目标，发挥陆丰市在“汕尾明珠”东支点的区位优势，精准认识“绿美陆丰、山海陆城、善美田园”的城乡风貌，衔接汕尾“一屏三带、两湖两湾”的生态格局，突出陆丰中心城区“背山面海、三河绕城、湿地田野”的生态格局，统筹考虑行政分区和流域分区，搭建“流域+廊道”的空间骨架；结合流域的自然生态和历史人文特色，打造“一带两区三廊”的生态水利网。

一带：指以碣石湾为核心的沿海生态防护带。

两区：南部滨海城镇发展区和北部生态维育与乡村振兴区。南部滨海城镇发展区包括中心城区、碣石镇、南塘镇、三甲地区、博美镇、内湖镇、桥冲镇、金厢镇、湖东镇等。北部生态维育与乡村振兴区包括西南镇、大安镇、八万镇、陂洋镇、红岭林场、大安农场、畜牧果林场、罗经嶂林场等。

三廊：指螺河、乌坎河、鳌江三条主要生态廊道，是陆丰生态空间网络的主要骨架，加强水环境和生物多样性保护，强化廊道联通性维护好三廊的良好生态对于水源保护和饮水安全具有重要意义。

二、涉水空间管控

建立水生态空间用途管控制度，健全水生态空间监管体系，做好水生态空间、已建和在建水利基础设施空间、规划水利基础设施预留用地与各级国土空间规划“三区三线”的协调和衔接，严格规范各项涉水活动，加大对各类涉水空间占用、损害和破坏行为的监管和处罚力度。加大日常巡查监管和水行政执法力度，强化舆论宣传引导，坚持日常监管与集中整治相结合，充分发挥河湖长制平台作用，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，定期开展水浮莲清理专项行动。规划至2035年，基本建立河湖空间管控和长效管护机制，重要河湖水域岸线监管率达至100%。

三、水源涵养与水土保持

实施重要水源地保护区、江河源头区和生态保护区的预防保护措施，规划推进八万河（博美段）水源保护区预防保护工程、陂沟河饮用水水源保护区预防保护工程、高塘长桥溪饮用水水源保护区预防保护工程。维护现有植被和自然生态系统，扩大森林面积，涵养水源，并在主要河流两岸营造水源防护林，控制面源污染。加强水源地的涵养林建设，营造水土保持林和公益林的生态屏障，优先扶持高效水土保持型植被系统，防止水土流失造成泥沙对河流、水库的淤积，减少污染物入河量，促进生态平衡，达到保护水源的目的。

按照上级水利部门工作部署，开展水土流失系统治理，针对不同区域的水土流失现状及成因，分区开展水土流失治理。规划至2035年，增加水土流失治理面积达到62.84km2，水土保持率达到91.54%，林草植被覆盖率达到59.22%。

四、河湖生态用水保障

按照水资源条件和生态保护需求，合理确定重点流域、中小河流、重点水利工程主要控制断面生态流量目标。根据已确定的生态流量目标，制定保障实施方案，加强水利水电工程生态流量调度管理，将生态流量调度纳入日常运行调度规程，建立常规生态流量调度机制。

合理核定已建水利水电工程生态流量目标，对不满足生态流量泄放要求的水利水电工程，逐步实施生态流量泄放和监控设施补建或改造，新建、改扩建水利水电工程同步建设生态流量泄放和监控设施，持续恢复河流水流连续性。巩固陆丰市小水电清理整改成果，强化整改类、保留类小水电站生态运行和安全生产，以河流或区域为单元开展绿色小水电创建工作。加大生态流量监管和执法力度，有效提升河湖生态流量保障水平。至2035年，重点河湖基本生态流量达标率提高至100%。

五、重要水源地保护

落实饮用水水源保护区管控要求，加强饮用水水源地标志标识、宣传警示、隔离防护等规范化设施建设，必要时实施封闭管理。依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口、规模化畜禽养殖和涉水工业企业，对不符合水源涵养区、河湖生态缓冲带等保护要求的生产生活活动进行清理整治。推进巷口水库、尖山水库、箖投围水库、虎陂水库、新响水库、响水水库、西坑水库等7个重要水源地规划隔离防护工程。

六、生态水系廊道保护与修复

规划推进陆丰市县级及重点镇级主支流河道常态化保洁服务，针对螺河、乌坎河、东溪等重要干支流，以万里碧道建设为牵引，至2025年，高质量建设碧道68 km以上，建成健康绿色生态水网；至2030年建成长度167 km；至2035年建设长度253 km，维护和优化主要河道水系生态功能。结合河流生态功能定位和生态保护对象，顺应流域上下游生态过程和生态联系，实施差异性化的生态廊道保护和修复，构建全市生态水网。干流河道涉及众多水产种质资源保护区、水生生物自然保护区、鱼类洄游通道、水鸟生态廊道、湿地公园等重要生境，是水鸟、鱼类等生物多样性保护的重要生态廊道。

七、河湖水环境综合治理

推进水环境综合整治，坚持“以防为主，防治结合”的原则，以保障饮用水安全、重点河流水环境功能达标为目的，推进幸福河湖创建，推动重点流域实现长治久清，打造“水清岸绿、鱼翔浅底”的优质水环境。

第六章 建设优质普惠的农村水利网

一、农村供水安全保障

提高水源保障水平。依托优质水源与规模化水厂，扩大一体化供水规模。加快规模化供水工程建设。规划实施尖山供水泵站升级改造工程，将供水规模从3.5万m³/d提升至5万m³/d。规划推进八万镇、陂洋镇和甲西镇自来水厂工程建设，提高规模化供水工程覆盖农村人口的比例，进一步提升陆丰市农村供水保障能力。强化农村供水安全保障。稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，提升农村供水标准和质量，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。规划实施陆丰市市农村供水保障提升工程，通过改造、配套、升级、联网、新建等措施，在统筹优化农村供水工程布局、构建从源头到龙头的一体化联网供水格局的基础上，建立农村供水“三同五化”改造提升保障体系。

二、现代化灌区建设

实施龙潭水库灌区工程。以龙潭水库、牛角隆水库、三溪水水库、五里牌水库、虎陂水库、西坑水库等蓄水工程以及螺河、乌坎河等为主水源，新建螺河-牛角隆-三溪水连通工程、龙潭水库-巷口水库-五里牌水库-大肚坑水库连通工程、扩建虎陂水库工程等，新建连通工程约27km。利用新建渠系长藤结瓜将陆丰市螺河流域已建中型灌区牛角隆灌区、三溪水灌区、螺河灌区、箖投围灌区和乌坎河、龙潭片区的五里牌灌区、头陂陂灌区、虎陂灌区、西坑灌区（湖东）和龙潭灌区等9个中型灌区及周边小型灌区整合后成为大型灌区。至2035年，设计灌溉面积达50.2万亩，灌溉面积主要由各已建中型灌区恢复设计灌溉面积和周边小型灌区发展部分灌面组成。

推进灌区续建配套与现代化改造建设。通过对灌区进行续建配套与节水改造，补齐灌区骨干工程短板，提升灌区管理水平，提高农业灌溉用水效率，逐步降低农业用水比重，进一步提高灌区农业生产管理水平。规划实施五里牌、新响、西坑和虎陂等灌区续建配套与现代化改造。

三、农村水系综合整治

推进陆丰市农村水系综合治理。全面开展农村地区河湖管理范围和河道临水控制线划定工作，明确管理界线，严格河湖水域岸线空间管控。加快推进重点河流整治，加强重要水库湖泊周边区域污染源治理，实施入湖库河流水环境整治和生态修复。实施农村河道水塘清淤及水环境治理，加快推进陆丰市农村水系综合治理项目。

四、农村水利设施管护

明晰农村水利工程产权。在小型水利工程管理体制改革试点的基础上，全面实施农村水利工程产权登记制度。按照责权一致的原则，落实农村水利工程管护主体和责任。创新农村水利工程管理模式。做好涉及农业供水的小型水库、灌区主干渠以及田间毛渠等工程维修养护工作，完善供水管网建设，明确管护责任人，保障工程良性运行。

第七章 赋能智能高效的数字孪生水网

一、提升水网监测感知能力

建设与水网相适应的水文站网监测体系，充分利用已有监测站网，加快螺河干流及主要支流、中小河流监测站网优化与建设，加强有重点防洪防汛任务中小河流的水文监测站网建设，加强生态流量监控建设，推进龙潭水库等重要供水水库水生态（藻类）监测及重要饮用水水源地实现水量水质监测。增强水利工程感知监测能力，落实水利工程配套水文设施，补齐大中型水库、大中型水闸、三级以上堤防险工险段安全监测短板。强化取用水单元监测感知能力，推进取水监测计量体系建设。提升新型水利监测手段应用水平。

二、完善其他信息化基础设施

推进通信网络建设，提升水利专网网络带宽及覆盖范围，实施北斗通信、5G等通信技术的应用推广，实现遥测数据双主信道传输，确保水网监测感知数据通信实时可靠。推进大中型水利工程自动化控制设施建设及升级改造。提高计算存储能力，提升各级单位数据存储、管理、计算等能力。改造调度指挥实体环境。构建具备仿真演示、协同会商、指挥调度功能的指挥实体环境。

三、数字孪生水网建设

建立数据底板。基于省级制定的数据底板建设标准体系，统筹完善各类数据资源。依托省级大数据平台数据引擎对基础数据、监测数据、地理空间数据、跨行业共享数据，业务管理数据等进行数据汇聚、数据治理、数据挖掘、数据共享。

整合知识库并集成至知识平台。根据汕尾市制定的知识库建设标准体系，梳理地方洪水灾害调查记录、水资源调度与应急响应预案调度规则库、历史经验库等知识图谱整合纳入知识库，促进知识资源的集中管理与跨区域共享，提升应对水文灾害的决策支持能力。

参与构建水网专业模型，根据陆丰市区域地理、水文特征，对模型进行适应性调整与优化，提升螺河等流域模型适应性和预测精确度，确保模型应用的科学性和准确性。

四、调度运行应用体系

依托省级平台“六水”业务应用体系，实现水网安全运行监视、联合调度决策、日常业务管理和应急处置等。

五、网络安全与共建共享体系

强化网络安全监督检查和定期检测评估，对数据资源和应用实行分级分类安全管理，明确运维的责任部门和人员，提高网络及信息安全风险防控能力。

按照统一规划、统一标准、统一支撑、统一管理的原则，推进陆丰市各级孪生水网建设，推进数据共享平台化管理，推动数据跨层级跨部门共享，加强数字孪生成果的共享共建，促进与气象、应急、自然资源等行业部门和运营单位数据共享。

第八章 推进水网融合发展

一、加强水网统筹发展

加强陆丰水网与汕尾市级及相邻市县水网的互联互通和衔接融合，按照汕尾市水网总体布局和建设要求，加快推进列入汕尾市骨干引调水通道的粤东水资源优化配置工程、粤东水资源配置工程汕尾市东南支线工程、螺河至虎陂水库引水工程、陆丰市螺河至碣石引水工程、陆丰市五里牌水库引水工程及其配套工程建设，确保配套工程与主体工程同步建成、同期发挥效益，全面提升陆丰市水安全保障能力。

二、传承弘扬水文化

陆丰市介于粤港澳大湾区与汕潮揭都市圈两个经济特区之间，是潮汕文化、闽南文化、广府文化、客家文化的交汇地，文化多元而兼容，滨水沿线的红色文化底蕴浓厚、人文资源、自然生态资源、公共服务资源丰富，具有显著的“四色资源”。推进水文化物质遗产（水利工程、水利文物、遗址、遗迹）、非物质遗产（与水相关的历史人物与典故、科学技术、文学哲学、诗词戏曲、民间故事、风土人情等）等资源普查和评估工作，将水文化物质遗产与非物质文化遗产进行项目化开发、可视化表达，贯彻人水和谐、生态自然、科学治河的科学发展理念，开展水文化创新演绎，发扬水文化内涵。

三、推进绿色水经济发展

以水为媒，串珠成链，充分利用陆丰红色文化、海洋文化、绿色空间、古迹资源等，依托优越的山水生态资源，绘制美丽乡村新画卷，开展凸显“陆丰元素”的文旅项目。多部门统筹发力，将万里碧道、中小河流治理、水环境整治、美丽乡村建设、农村人居环境整治和四好农村路等有机融合，推动乡村振兴示范带高质量建设。在陆丰市打造龙潭河-龙潭湖谷示范带、螺河-山水画廊示范带、东溪-谷乡慢城示范带、乌坎河-浪漫荷香示范带、甲子滨海-薪火蓝湾示范带、碣石湾-滨海走廊示范带等6条乡村振兴示范带，助力全域旅游和乡村振兴。

四、提升水网综合管理能力

建立健全陆丰市水网工程相关地方性法规和规章，制订完善相关管理规程，创新工程建设管理模式，完善水网重大风险防控机制，促进现代水网良性运行。

第九章 投资与保障措施

一、投资匡算与实施安排

规划涉及项目共86项，总投资183.03亿元，本次水网建设规划的近、中期项目安排在2035年前实施，远期展望到2050年。按照上述原则，确定2035年前近、中期实施项目投资共计172.18亿元，远期实施项目投资共10.85亿元。

二、保障措施

加强党的领导。高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持和加强党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的领导贯穿到水网规划编制实施的各方面全过程，确保习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示有效落实。落实党委和政府规划实施主体责任，发挥党组织在推进陆丰水网建设中的作用，加强指导和支持，协调处理重大问题，全面推动落实好规划各项任务。

加强组织实施。建立健全分工明确的责任体系，明确有关部门组织分工，由水利部门牵头，做好与发改、财政、自然资源、生态环境、住建、农业农村、应急管理、林业、气象、审计、监管等相关部门和有关单位的协调沟通与衔接，及时研究、解决陆丰水网建设中的重大问题，确保各项任务和年度投资计划按期保质完成。建立健全规划实施监测评估和调整机制，根据国民经济社会发展对水利建设的需求和规划评估结果，对规划进行动态调整，不断完善更新重点水利项目清单。项目实施要统筹考虑、分类施策，深化水网工程前期论证。鼓励在项目可行性研究阶段面向潜在的社会资本方征集重大水利项目建设方案，提高水利项目储备库建设质量，优先实施一批规划依据充分、前期工作基础较好的水网重大工程。

加强要素保障。建立健全规划实施协调推进机制，强化部门协同和上下联动，加强水网规划与国土空间规划衔接协调，将水网建设项目统筹纳入国土空间规划“一张图”，协力推进规划任务落实落地。对于重大项目，要加强与土地、资金、环境等要素统筹和精准对接，水利、发改、财政、自然资源、生态环境、金融监管等有关部门要认真履行职责，细化完善资金筹措、用地、生态环境等配套政策措施，加强协调协同和信息互联共享，努力加大水利前期工作经费支持，推动项目落地实施。

加强科技支撑。强化科技支撑，加强实用水利技术推广和高新技术应用，加大水利科研投入，攻克水利工程技术难题，为全县水利工程建设提供科技支撑。积极争取中央、省和汕尾市科技计划对陆丰市水利重大科技问题研究的支持，并探索通过市场机制多渠道筹集水利科技资金，引导企事业单位、社会团体加大对水利科技创新的投入。以高层次专业技术人才、高技能人才、基层水利人才和急需紧缺专业人才为重点，大力实施水利人才开发工程，吸引高素质人才参与水利建设与管理，破解水利人才不足的难题。

加强宣传引导。加大对规划的宣传力度，构建政府、市场、社会协同推进共同参与的机制。定期公布规划实施情况，及时总结水网建设的典型经验和做法，加强宣传推广，凝聚社会共识，努力营造各方支持水网建设的良好氛围。健全水行政主管部门主导、专家论证、公众参与的水网决策机制，充分吸纳意见，提高公众参与度，鼓励全社会监督水网建设工作，形成治水兴水合力。